Отчет о тестировании функционала сайта

BUMBLEBY

Оглавление

### Оглавление

### Информация о проекте

### Команда тестировщиков

### Описание процесса тестирования

### Краткое описание

### Расписание

### Статистика по дефектам

### Список новых дефектов

### Список устраненных дефектов

### Качество объекта тестирования

### Рекомендации

### Приложения

Информация о проекте

Основная задача – функциональное тестирование сайта “Bumbleby”. В данном отчете представлена информация про команду тестирования, сроки, а также статистика по найденным дефектам и составленной тестовой документации.

Команда тестировщиков

| ФИО | должность | функционал |
| --- | --- | --- |
| Курчиков Егор Александрович | ведущий специалист | регистрация, авторизация |
| Коркунова Екатерина Владимировна | младший специалист | основной функционал сайта |

Описание процесса тестирования

Тестовое окружение, на котором проводилось тестирование:

- Windows 11 Pro: Google Chrome 100.0.4896.88, Mozilla FireFox 99.0.1

- MacOS BigSur: Google Chrome 100.0.4896.88, Mozilla FireFox 99.0.1

- Android: Google Chrome, Mozilla FireFox

- iOS: Google Chrome, Mozilla FireFox, Safari Версия приложения, на которой проводилось тестирование: release

-14-3.5.devcal.ru Во время тестирования использовались следующие инструменты: - IDE: Android Studio, XCode

- proxy: Charles Proxy

Техническая документация, используемая при тестировании:

<https://ekaterinakorkunova.atlassian.net/wiki/spaces/~633ea5fe8b75455be458fd77/pages/98391/Decision>

Тестовая документация, используемая на проекте: тест-кейсы.

Краткое описание

Сайт Bumbleby содержит 4 дефекта, уровня Medium. Нет отрисованного дизайнерам макета экрана брони. Нет макета под разрешение экрана 1792×828.

Расписание

сроки проведения тестирования 15.10.2022-25.10.2022

| ФИО | Время на тестирование | Дата начала | Дата завершения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Курчиков Егор Александрович | 86 часов | 15.10.2022 | 25.10.2022 | Гриненко В |
| Коркунова Екатерина Владимировна | 90 часов | 16.10.2022 | 25.10.2022 | Гриненко В |

Статистика по дефектам

| № | Дефект | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Т9 | Отсутствие  Иконки глаза для  открытия пароля  в поле Пароль | Medium | Open |
| Т27 | Отсутствие возможности  ввода двойной фамилии | Medium | Open |
| Т31 | Отсутствие возможности  ввода двойного имени | Medium | Open |
| Т56 | Отсутствие ошибки при выборе пустого значения в поле ввода "Пол" | Medium | Open |

Качество объекта тестирования

Имеются дефекты. На текущий момент, сайт не может быть отдан в релиз. Необходимы правки основного функционала. Также необходимы макеты экрана приложения.

В результате проведения тестирования:

51% – passed

0 % – blocked

0% – retest

18% – failed

Рекомендации

Рекомендуем проработать основной функционал сайта. В качестве улучшений рекомендуется продумать возможность добавления локализации.